
**【附件一】**

**南通中专暑期维修涂料项目报价单**

**一、分项目（一）：女生1、2号宿舍楼部分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部 位** | | **面积**  **（平方米）** | **数量** | **合计**  **（平方米）** | **综合单价**  **（元）** | **金额**  **（元）** |
| 墙面 | 宿舍 | 42.16 | 48 | 2023..68 |  |  |
| 阳台 | 15.66 | 48 | 751.68 |
| 走廊 | 147.45 | 4 | 589.8 |
| 顶面 | 宿舍 | 17.3 | 48 | 830.4 |  |  |
| 阳台 | 3.5 | 48 | 168 |
| 走廊 | 76.95 | 4 | 307.8 |
| 需求说明 | | 1.顶面：除尘、清洁，刷内墙乳胶漆或喷内墙乳胶漆一遍。  2.墙面：除尘、清洁，刷内墙乳胶漆或喷内墙乳胶漆二遍。  3.剥落起皮部分：铲除原涂料、清理干净、批腻子、打磨，刷二遍或喷一遍乳胶漆。  4.女生1、2号楼涂料总面积为4671.36平方米。  5.局部修补（墙壁及顶面空调孔洞）包括在总报价中。 | | | | |
| 报价说明 | | 1.本公司响应询价文件的要求。  2.女生宿舍1、2号楼涂料项目总报价（开票价）为：  人民币（大写） （¥ 元）。  3.我方施工拟采用 （喷或刷）的工艺施工，选用内墙乳胶漆品牌为  （多乐士、立邦漆、紫荆花三选一）。 | | | | |

**二、分项目（二）：男生3号宿舍楼部分**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目说明** | **施工步骤要求** | **单价（元）** |
| 1.施工部位：宿舍的卫生间（淋浴间）外侧墙壁、过道两侧墙壁（扣除门、衣物橱遮挡处）以及宿舍内门里侧部分墙壁，区域的总长度约7.5米、高1米（地面算起），单间面积约7.5平方米。  2.房间数量约75间，总面积为562.5平方米。 | 1. 除尘、清洁，剥落起皮部分：铲除原涂料、清理干净、批腻子、打磨。 | （一）步骤1、3合并单价为：  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/平方米。  （二）步骤2单价为：  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/平方米。 |
| 2.刷防水层 |
| 3. 刷内墙乳胶漆或喷内墙乳胶漆一遍。 |
| 报价说明 | 1.本公司响应询价文件的要求。  2.男生宿舍3号楼涂料项目总报价（开票价）为：  人民币（大写） （¥ 元）。  3.防水层使用 （品牌名称，自选）。  4.我方施工拟采用 （喷或刷）的工艺施工，选用内墙乳胶漆品牌为  （多乐士、立邦漆、紫荆花三选一）。 | |

**三、分项目（三）：教学楼（中楼）部分**

|  |  |
| --- | --- |
| 涂料面积 | 教 室1：平均单间面积为43.9平方米，共20间，小计面积为878平方米。 |
| 教 室2：单间面积为58.23平方米，共2间，小计面积为116.46平方米。 |
| 办公室：单间面积为74.05平方米，共15间，小计面积为1111.2平方米。 |
| 合计面积：2105.66平方米。 |
| 施工要求 | 1.顶面：除尘、清洁，刷内墙乳胶漆或喷内墙乳胶漆一遍。**由于顶面不是整体修饰涂料，故按需按实结算**。  2.墙面：除尘、清洁，刷内墙乳胶漆或喷内墙乳胶漆二遍。  3.剥落起皮部分：铲除原涂料、清理干净、批腻子、打磨，刷二遍或喷一遍乳胶漆。 |
| 报价说明 | 1.本公司响应询价文件的要求。  2.教学楼（中楼）涂料项目总报价（开票价）为：  人民币（大写） （¥ 元）。  3.我方施工拟采用 （喷或刷）的工艺施工，选用内墙乳胶漆品牌为  （多乐士、立邦漆、紫荆花三选一）。 |

**四、南通中专暑期维修涂料项目合计总报价**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项目 | 分项目报价（元） |
| 1 | 分项目（一）：女生宿舍1、2号宿舍楼 |  |
| 2 | 分项目（二）：男生宿舍3号宿舍楼 |  |
| 3 | 分项目（三）：教学楼（中楼） |  |
| 合计总报价 | 人民币（大写）： | |
| 人民币（小写）： | |
| 说明 | 1.工程按中标的单价按实结算。总报价不得超过项目控制价。**三个分项目实际工程量产生的最终工程总价款不得超过项目控制价（预算）**。  2.工程推进过程中，工程量及工艺步骤须得到校方的认可，学校验收后方可进行下一轮工序。  3.施工时要对桌椅门窗及地面做好成品保护。  4.工程结束后必须做好开荒保洁，此项也作为工程验收的重要内容。  5.**涂料进货必须具有该品牌的南通代理证明材料，以便检查**。 | |

**【附件二】**

**参加南通中专采购活动廉洁承诺书**

一、为了保证南通中专采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向南通中专工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年月日